**Введение**

Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования приложения ListBoxer 1.98

Объект тестирования: приложение ListBoxer 1.98

**Предпологается провести:**

*Для режимов работы приложения*

* Позитивное тестирование приложения (конкретные шаги, корректные данные)
* Негативное тестирование (подразумевает введение некорректных данных)

*Для всей системы :*

* Функциональное тестирование
* Юзабилити тестирование
* Тестирование пользовательского интерфейса

**Тестовое окружение:**

|  |  |
| --- | --- |
| Операционные системы | Windows 10, Windows 8 |
| Разширение экрана | 1366х768; 1280х1024 |

**Тестируемый функционал программы:**

Будет протестирована следующая функциональность сайа:

* Алфавитный режим – приоритет высокий
* Цифровой режим – приоритет высокий
* Смешаный режим – приоритет высокий
* Фильтра для каждого режима – приоритет средний
* Сортировка для каждого режима – приоритет низкий

**Конфигарации :**

|  |  |
| --- | --- |
| Персональный компьютер | Windows 10 Pro |
| Отображение на экране | Samsung LS22F350 |
| Работа на ноутбуке | Dell Vostro 3885 |

**Процес тестрирования:**

Для проведения максимального покрытия программы предпологается составление чек-листов и тест-кейсов.

**Критерии начала и окончания тестирования:**

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

1. Готова и утверждена необходимая документация;

2. Тестируемый функционал окончен и готов для передачи в тестирование.

Тестирование окончено, если выполнены следующие условия:

1. Все найденные дефекты задокументированы.

2. Пройдены все тест-кейсы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | Время | Дата начала | Дата окончания |
| Составление тест плана и чек-листа | 5 час. | 03.09.2022 | 03.09.2022 |
| Коректировка тест плана и чек-листа | 2 час. | 03.09.2022 | 03.09.2022 |
| Выполнение тестов | Windows 10 1 час.  Windows 8 1 час. | 03.09.2022 | 03.09.2022 |
| Отчет о тестировании | 3 час. | 04.09.2022 | 04.09.2022 |

**Риски и ограничения:**

Ввиду ограничености ресурсов гарантировань корректную работу программы можем только на устройствах, которые указанф в таблицк “Конфигурация”.

**Тестовая документация:**

* После окончания тестирования планируется наличие таких документов:
* Тест-план.
* Чек-лист.
* Протокол тестирования.